# Елементи развоја софтвера — Контролне тачке

# КТ1 Основна имплементација

Термин: Вежба 4

Прва контролна тачка одржава се у термину 4. вежбе и проверава основну имплементацију свих додељених целина.

Поени: 10

Репозиторијум и покретање пројекта; структуриран Тапиз листа планираних задатака и подела рада.

Основни доменски модел, пословна правила и API/contract границе за све додељене целине.

Најмање један извршив функционални ток и аутоматизовани тест значајног правила.

Договор са зависним тимовима или контролисана заменска компонента када зависна компонента није спремна.

# КТ2 Завршна демонстрација

Термин: Вежба 8

Друга контролна тачка одржава се у термину 8. вежбе и обухвата завршну демонстрацију сваке додељене целине у одобреном обиму.

Поени: 10

Реализовани обавезни случајеви употребе сваке додељене целине у одобреном обиму.

Позитивни и негативни тестови, интеграција, build/CI и прегледани Захтеви за спајање измена.

Поновљиво покретање са демонстрационим подацима и демонстрација заокруженог пословног процеса.

Поштовање власништва над подацима, права приступа и изолације закупаца где је применљиво.