# Основе дистрибуираног програмирања — Контролне тачке

# П1 Основни ентитети, уговори и симулатор

Датум: 10.02.

Не очекује се завршен дистрибуирани систем. Тим треба да покаже да разуме основне ентитете (мисија, станица, статион ноде), да поседује поновљив симулатор и да су први уговори (телеметријска сцхема, каталог команди) стабилни.

Заједнички репозиторијум са РЕАДМЕ документом, додељеном пројектном целином и приступом свих чланова тима.

Mission/GroundStation/StationNode имплементирани са основним статусима и хеартбеат провером.

Поновљив DeviceSimulator са најмање два профила понашања (нормалан и са грешком).

Најмање један захтев за спајање измена показује преглед преглед измена-а и смислен разговор о промени.

# П2 Идентитет, аудит, могућност посматрања система и конфигурација

Датум: 10.03.

Тим треба да покаже да су попречни механизми система (овлашћења, аудит, могућност посматрања система, референтна конфигурација) стабилни пре него што се на њих ослоне оперативни токови, и да су мессаге цонтрацт регистри и отказ симулатор спремни.

Провера дозволе захтева и улогу и припадност мисији (MissionMembership).

Аудит евиденција је аппенд-онли и претражива по цоррелатион ид-у кроз више повезаних догађаја.

Мессаге цонтрацт регистри спречава измену објављене верзије уговора у месту.

Отказ симулатор омогућава поновљиво увођење кашњења и дупликације поруке.

# П3 Тестирање и мануал-цоре-баселине

Датум: 07.04.

Ова контролна тачка раздваја две фазе курса. До ње тим самостално пројектује језгро дистрибуираног система и основне тестове, укључујући отказ сценарије; након тога ВИ добија већу улогу, али систем већ има довољно тестова да се сваки предлог независно провери.

Кључни дистрибуирани случајеви употребе имају тестове за успешне, негативне и отказ сценарије.

Извештај о покривености је прегледан и најмање једна ризична грана је образложена или додатно покривена.

Најмање један грешка је најпре репродукован тестом (уз FailureSimulator), а затим исправљен.

Стабилна верзија језгра је означена Гит таг-ом manual-core-baseline.

# П4 Оперативни и напредни ниво завршна одбрана

Датум: 26.05.

Завршни резултат курса није дистрибуирани систем чију имплементацију тим не разуме, већ систем чији сваки члан уме да објасни дистрибуирани случај употребе, сценарио отказа, тестове и компромис архитектонске одлуке своје пројектне целине.

Телеметри и command/job токови имају документовану деливери семантику и идемпотентно руковање дупликатом.

Дисцоннецтед статион ток, dead-letter/replay и трансацтионал outbox/inbox су имплементирани и тестирани.

Постоје најмање три evaluaciona/distribuirana сценарија, укључујући најмање један failure/recovery случај (цоординатион, фаиловер, повратни притисак или евентуал цонсистенци).

На одбрани сваки члан тима објашњава свој део без ослањања на аутоматски генерисан одговор.